Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, 44-325 Mszana (GBP)

Data opracowania/przyjęcia planu: 12.2020/06.09.2021

- Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności.

| l.p. | Element planu | Niezbędne działania / punkty kontroli postępów prac Czas realizacji | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyznaczenie koordynatora wspomagającego ds. dostępności | Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie czerwiec 2020 r. | Dyrektor biblioteki |
| 2. | Przygotowanie deklaracji dostępności i zamieszczenie jej na stronie internetowej i BIP. | Przeprowadzenie samooceny i na tej podstawie opracowanie aktualizacji deklaracji dostępności. deklaracja dostępności – wrzesień 2020 r., aktualizacja deklaracji – marzec 2021 r. | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 3. | Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Szkolenia dla wyznaczonych pracowników. Na bieżąco. | Dyrektor biblioteki |
| 4. | Dokonanie analizy stanu pomieszczeń GBP (biblioteka główna i filie) pod względem dostosowania do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Przeprowadzenie oględzin bibliotek pod względem zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. lipiec 2020 – luty 2021 | Koordynator wspomagający ds. dostępności Wyznaczeni pracownicy. |
| 5. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | Uzyskanie informacji o potrzebie zastosowania rozwiązań alternatywnych. grudzień 2020 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 6. | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Opracowanie planu działania grudzień 2020 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 7. | Spotkania i narady z Koordynatorem ds. dostępności z ramienia Urzędu Gminy Mszana oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy | Udział w spotkaniach i naradach on-line z Koordynatorem ds. dostępności z ramienia Urzędu Gminy Mszana oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy. luty 2021 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 8. | Zebranie wszystkich niezbędnych danych do raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. marzec 2021 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 9. | Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. | Wypełnienie formularza Raportu zamieszczonego na stronach GUS i udostępnienie go na stronie www biblioteki oraz w BIP. marzec 2021 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 10. | Przyjmowanie i analiza uwag, opinii i sugestii ze strony osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin, dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z GBP w Mszanie | Analiza uwag i zgłoszeń przekazanych do biblioteki pod kątem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na bieżąco. | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 11. | Opracowanie listy kontrolnej z uwzględnieniem ustaleń wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności | Przeanalizowanie zebranych informacji i przypisanie ich do poszczególnych obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej. kwiecień, sierpień 2021 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 12. | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 | Przygotowanie i wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. kwiecień, sierpień 2021 | Koordynator wspomagający ds. dostępności |
| 13. | Bieżący kontakt z Koordynatorem ds. dostępności z ramienia Urzędu Gminy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy. | Spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym. Na bieżąco. | Koordynator wspomagający ds. dostępności |

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Nazwa podmiotu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, 44-325 Mszana (GBP)

Data opracowania/przyjęcia planu: 12.2020/06.09.2021

- Diagnoza, plan działania i termin realizacji

| Działanie | Stan (czy zrealizowany) | Zalecenia do wdrożenia | Wnioski z konsultacji / plan działania / terminy realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Audyt architektoniczny | TAK/NIE | Wszystkie placówki biblioteczne: Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. Biblioteka Główna – Mszana: Wymiana zniszczonych, nierównych posadzek. Filia nr 1 w Połomi: Instalacja bezprzewodowego dzwonka zewnętrznego do przywoływania pracownika biblioteki do zewnętrznych drzwi wejściowych. Filia nr 2 w Gogołowej: Wymiana oświetlenia wewnętrznego. | Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich brajlem 2021/2022. Wymiana posadzek w bibliotece głównej jest niezbędna – realizacja: 2021. Konieczność zainstalowania dzwonka bezprzewodowego w F1 – realizacja: 2021. Wymiana oświetlenia wewnętrznego w F2 jest niezbędna – realizacja: 2022/2023. |
| Audyt cyfrowy | TAK/NIE | Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG. Usunięcie błędów na (starej) stronie http://biblioteka-mszana.pl/ Uruchomienie nowej strony internetowej zgodnej z wymogami ustawy | Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG – realizowane na bieżąco. Usunięcie błędów na starej stronie – monitorowane na bieżąco przez informatyka UG. Uruchomienie nowej strony internetowej zgodnej z wymogami ustawy – konieczne do realizacji. Planowany termin: 2021/2022. |
| Audyt informacyjno- komunikacyjny | TAK/NIE | We wszystkich placówkach: czytelne i spójne oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne biblioteki oraz regałów. Instalacja pętli indukcyjnej w bibliotece w Mszanie, jako bibliotece głównej/wiodącej. Zakup telefonów komórkowych dla bibliotek do bieżącej komunikacji z czytelnikami. | Konieczne jest czytelne i spójne oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich bibliotek oraz regałów – działanie przewidziane na lata 2022/2023. Instalacja pętli indukcyjnej w bibliotece w Mszanie – przewidziana na lata 2022/2023. Zakup telefonów komórkowych dla bibliotek – niezbędny jako ułatwienie komunikacji z czytelnikami – realizacja: 2021/2022. |

- Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA |
| Wszystkie placówki: Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich brajlem | Do końca 2022 r. | Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich, przegląd i wybór oferty, realizacja i odbiór robót. | Dyrektor GBP | ok. 3.000 zł |
| Biblioteka główna Mszana: Wymiana posadzek | Do końca 2021 r. | Oszacowanie kosztów, przegląd i wybór oferty, realizacja i odbiór robót. | Dyrektor GBP | ok. 37.000 zł |
| Filia nr 1 w Połomi: Instalacja dzwonka bezprzewodowego | Do końca 2021 r. | Zakup i instalacja dzwonka. | Dyrektor GBP | ok. 500 zł |
| Filia nr 2 w Gogołowej: Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego | Do końca 2023 r. | Zaplanowanie w budżecie biblioteki kosztu instalacji elektrycznej i oświetlenia. Oszacowanie kosztów, przegląd i wybór oferty, realizacja i odbiór robót. | Dyrektor GBP | ok. 20.000 zł |
| DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA |
| Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | Do końca 2021 r. | Szkolenie pracowników. Opracowanie dokumentów. | Dyrektor GBP | Koszt szkolenia około 2.000 zł. |
| Usunięcie błędów na stronie www | Do końca 2021 r. | Usunięcie błędów. Sprawdzenie działania strony przez Informatyka Urzędu Gminy. | Dyrektor GBP, Informatyk UG | --- |
| Budowa nowej strony internetowej | I połowa 2022 r. | Zaplanowanie w budżecie biblioteki kosztu stworzenia nowej strony www. Stworzenie przez firmę zewnętrzną nowej strony internetowej zgodnej z wymogami ustawy. | Dyrektor GBP | ok. 7.000 zł |
| DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |
| Wszystkie placówki: Czytelne i spójne oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich bibliotek oraz regałów | Do końca 2023 r. | Zaplanowanie w budżecie biblioteki kosztu oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz regałów. Oszacowanie kosztów, przegląd i wybór oferty, realizacja zadania. | Dyrektor GBP | ok. 12.000 zł |
| Biblioteka główna Mszana: Instalacja pętli indukcyjnej | Do końca 2023 r. | Zaplanowanie w budżecie biblioteki kosztu instalacji pętli indukcyjnej. Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli. Instalacja i odbiór. Umieszczenie na stronie www informacji o pętli. | Dyrektor GBP | ok. 7.000 zł |
| Wszystkie placówki: Zakup telefonów komórkowych dla bibliotek w celu udoskonalenia i ułatwienia komunikacji z czytelnikami | Do końca 2022 r. | Zakup telefonów. Wybór abonamentu i oferty telefonii komórkowej. | Dyrektor GBP | Łącznie ok. 2.000 zł |

Opracowała:

mgr Eliza Sicińska-Hajska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w  Mszanie

Koordynator pomocniczy do spraw dostępności